Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление общего образования Ртищевского района)

ПРИКАЗ

От 25.04.2012	                   г. Ртищево				№ 110

О подготовке образовательных учреждений

к 2012/2013 учебному году

В целях своевременной подготовки образовательных учреждений района к 2012/2013 учебному году и на основании приказа Министерства образования Саратовской области № 1265 от 16.04 2012 года « О подготовке образовательных учреждений области к 2012/2013 учебному году»

Приказываю:

1 .План  мероприятий по подготовке к новому учебному  2012-2013 учебному году утвердить ( приложение № 1).

2.Руководителям образовательных учреждений до 20 августа 2012 года обеспечить:

2.1. приведение зданий учреждений в соответствии с требованиями  ТО  управления Роспотребнадзора  по Саратовской области  в Ртищевском районе и  ТО Госпожнадзора по Саратовской области в Ртищевском районе,

2.2. завершение ремонтных работ,

2.3.согласование работы комиссий по приемке образовательных учреждений в период с 10 по 20  августа 2012 года с надзорными органами,

2.4. оформление актов готовности учреждений к 2012/2013 учебному году в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 22.06.200 г. № 22-06-723 до 10 августа 2012 года

2.5.выполнение необходимых мероприятий по лицензированию учреждений образования

3.Начальнику МУ « ХЭГ» Лымар И.Н. ( по согласованию) осуществлять контроль проведения необходимых мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2012/2013 учебному году с предоставлением отчетности в министерство образования по вторникам, начиная с 1 июня 2012 года согласно приложениям № 1 № 2  к приказу № 1265 Министрества образования Саратовской области «О подготовке образовательных учреждений к 2012/2013 учебному году».

4. Контроль за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления общего образования                        В.А. Сазанова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке образовательных учреждений Ртищевского района к новому 2012-2013 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и издание приказа о подготовке образовательных учреждений к 2012-2013 учебному году | май | Бацаева О.А. |
| 2 | Подготовка постановления администрации РМР о подготовке образовательных учреждений к 2012-2013 учебному году | май | Третьякова О.А. |
| 3 | Рассмотрение хода подготовки к новому учебному году на аппаратных совещаниях | Еженедельно С 01.06 2012 года | Сазанова В.А. |
| 4 | Проведение мониторинга по подготовке к новому учебному году | С 01.06 по 30. 08 | Лымар И.Н.(по согласованию) |
| 5 | Предоставление сведений в Министерство образования и науки Саратовской области по подготовке учреждений образования к новому учебному году | Еженедельно. по вторникам | Лымар И.Н.( по согласованию) |
| 6 | Контроль за подготовкой зданий образовательных учреждений к эксплуатации в зимних условиях в соответствии с планом работы | июль-октябрь | Лымар И.Н.( по согласованию) |
| 7 | Контроль за выполнением плана противопожарных мероприятий | июнь-август | Мызников А.Б. |
| 8 | Контроль выполнения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности и капитального ремонта в соответствии с комплексом мер по реализации проекта модернизации общего образования | ежемесячно | Лымар И.Н.( по согласованию) |
| 9 | Оформление и размещение заявок на сайт. на котировки по энергосбережению и капитальному ремонту | май | Кашкина Н.Н.( по согласованию) |
| 10 | Объявление районного конкурса ОУ на лучшую подготовку к новому учебному году | по отдельному графику | Специалисты управления образования, комиссия |
| 11 | Контроль за проведением ремонтных работ в котельных и систем отопления учреждений образования | июнь-сентябрь | Лымар И.Н.( по согласованию) |
| 12 | Составление сметной документации на проведение ремонтных работ в учреждениях образования | май, июнь | Лымар И.Н.( по согласованию) |
| 13 | Организация оперативной отчетности учреждений образования о ходе подготовки к новому учебному году: - состояние пожарной безопасности; - состояние антитеррористической безопасности; -состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения | июль-август | Лымар И.Н.( по согласованию) Специалисты управления образования |
| 14 | Организация приемки образовательных учреждений к началу нового учебного года | август ( по особому графику) | Мызников А.Б. |
| 15 | Контроль за ходом подготовки и приемки учреждений образования к началу нового учебного года | июль-август | Сазанова В.А., специалисты управления образования |
| 16 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта НОО и ООО | Май-сентябрь | Коробовцева Т.С.( по согласованию) |
| 17 | Акция «Соберем детей в школу» | с 01 по 28.08.2011 | Портянко С.С. |
| 18 | Комплектование школ педагогическими кадрами | июнь-август | Т.С. Коробовцева ( по согласованию. Бацаева О.А. |
| 19. | Проведение итоговых педсоветов | август | Руководители ОУ,специалисты управления образования |
| 20 | Контроль за обеспечением учреждений образования учебниками | до 31.08.2011 | Коробовцева Т.С.( по согласованию) |
| 21 | Подготовка медобслуживания в образовательных учреждениях | август | Мызников А.Б. |
| 22. | Оснащение образовательных учреждений в рамках реализации проекта модернизации общего образования | 3 квартал | Мызников А.Б. Руководители ОУ |
| 23 | Проведение Дня знаний | 1 сентября | Коробовцева Т.С.( по согласованию) Руководители ОУСпециалисты управления общего образования |
| 24. | Осуществление надзора за соблюдением Закона «Об образовании» при подготовке образовательных учреждений к новому учебному году: - своевременное зачисление учащихся в первый класс в соответствии с Уставом и локальными актами общеобразовательных учреждений; - комплектование десятых классов; -наличие утвержденного учебного плана; -наличие лицензии на ведение образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации. | постоянно | Руководители ОУ Специалисты управления общего образования |